Fortschrittsbericht 2

Das Team tastet sich an die Hardware heran, der Emulator wurde aufgrund des Ausfalls der Schule am Freitag den 03.06.2011 erst am 07.06.2011 fertig.  
Dennoch ist der Stundenbedarf voll im Plan.

Die Dokumente sind bis jetzt aufgrund des oben erwähnten Ausfalls um einen Termin zu spät, trotzdem ist das ganz noch im Plan.

Die dll´s für die Hardware Implementierung wurden heruntergeladen und vom Chefprogrammierer auf Verwendbarkeit geprüft.

Die Ports der Hardware stehen fest, der Aufbau des Prototyps wird am 10.06.2011 in die finale Planungsphase übergehen.

Leider ist bei der Hardwarebestellung etwas schief gegangen, und es wird zeitlich sehr eng einen Prototyp zeigen zu können.  
Es wurde bereits Kontakt mit GHI Electronics aufgenommen um die Bestellung bevorzugt zu behandeln.

An oben genannten Problem hat sich nichts geändert, jedoch wurde die Sendung, am 27.05.2011 bereits verschickt.  
Wir hoffen auf eine baldige Lieferung, hoffentlich ohne Zoll Verzögerung, in den nächsten 7 Tagen.

Das Team arbeitet gut zusammen, alle sind gut motiviert, und sich der Problematiken im klaren.

Jedoch aller Ausreden zum Trotz, wurde der Meilenstein um zwei Termine verfehlt.

Durch Lieferungsprobleme der Hardware wurde die Zeit für den Prototyp verlängert.  
Der Fortschrittsbericht 3 wurde auf die Deadline des Prototyps verschoben.